DATA PROJECT

Pulse

AI 工程師的每日情報秘書

每天 5 分鐘掌握 AI 圈、不錯過該知道的、需要查時 30 秒給答案。

| 作者 | 冼冠宇 |
| --- | --- |
| 組織 | Xchange |
| 專案類型 | Data Project |
| 時程 | 14 週（會動態調整） |
| 版本 | v4.0（採納 Mentor Review） |

# v4.0 變更摘要

本版本根據 Mentor Review 全盤更新，四個關鍵改動：

- 新增 F14 Data Quality Check（DQC）— 5 層過濾器確保 ML pipeline 不被雜訊污染

- 術語校正：A/B Test → Offline Evaluation（業界精確術語）

- 補上系統架構圖與資料流圖（Mermaid 內嵌 + 獨立 docs/architecture.md）

- 排程系統從 Prefect 改為 Apache Airflow（接軌中大型企業主流）

時程影響：12 週 → 14 週（新增 DQC 1 週 + Airflow 學習曲線 1 週）。

本文件中所有與 v3 不同的章節都會在標題旁標註「v4 更新」。完整變更紀錄見附錄 A。

# 1. 動機

## 1.1 痛點（從個人工程師視角）

A. AI 動態太分散，追動態太花時間

工程師要追 AI 進展，得同時看 Twitter、Reddit、HackerNews、Discord。每天花 30-45 分鐘還可能漏掉重要事件。

B. 選技術 / 選工具靠玄學

「Claude 還是 GPT 適合做 coding agent？」「LangGraph vs PydanticAI 哪個值得學？」每次決策要 google 半天，沒有量化依據。

C. 趨勢觀察沒有結構化資料

想知道「過去 30 天 AI agent 議題的討論變化」、「DeepSeek 在 r/LocalLLaMA 的口碑走勢」，沒有現成工具，只能自己手動搜。

## 1.2 一句話定義

Pulse — AI 工程師的每日情報秘書。每天 5 分鐘掌握 AI 圈、不錯過該知道的、需要查時 30 秒給答案。

# 2. 產品定位與使用流程／場景

## 2.1 定位

不是即時警示工具，也不是企業級監測平台。Pulse 是個人工程師每天打開 5 分鐘、需要時 30 秒查答案的「情報秘書」。

## 2.2 五大差異化

1. 垂直深度 — 只做 AI 模型與技術

2. 每日節奏 — 每天 5 分鐘看完，不是分鐘級警示

3. 自訂查詢 — 自由選擇時間範圍與議題

4. 結構化決策報告 — 不只是時序圖，給「該怎麼選」的明確答案

5. 趨勢回溯 — 可查歷史

## 2.3 目標用戶

| 優先序 | 用戶 | 痛點 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AI 工程師 / 開發者 | 選技術靠玄學、追動態太花時間 |
| 2 | 技術主管 / Tech Lead | 團隊技術選型決策依據 |
| 3 | 科技寫作者 / 創作者 | 找寫作素材、追技術趨勢 |
| 4 | AI 領域學生 / 研究者 | 了解產業真實口碑、找 side project 靈感 |

## 2.4 使用流程

- 早上通勤打開 → 30 秒看完「昨日 AI 圈快照」

- 午休或下班 → 看「過去 6 小時事件流」

- 做技術選型時 → 自訂查詢輸入議題與時間範圍 → 取得即時報告

- 週末 → 看週報整理一週重點，找寫作素材

# 3. 功能設計

## 3.1 功能總覽 [v4 更新]

| 編號 | 功能 | 階段 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 事件流首頁 | MVP | ★★★★★ |
| F2 | 預設模型即時看板 | MVP | ★★★★★ |
| F3 | 自訂查詢（議題 + 時間範圍） | MVP | ★★★★★ |
| F4 | 決策報告生成 | MVP | ★★★★★ |
| F5 | 每日模型快照 | MVP | ★★★★★ |
| F6 | 自動化資料 Pipeline (Airflow) | MVP | ★★★★★ |
| F7 | RESTful API | MVP | ★★★★ |
| F8 | 發布事件偵測 | 完整版 | ★★★★ |
| F9 | 情緒翻轉偵測 | 完整版 | ★★★★ |
| F10 | LLM 自動報告生成 | 完整版 | ★★★★ |
| F11 | Slack / Email 警示 | 完整版 | ★★★ |
| F12 | Offline Evaluation 框架 | 完整版 | ★★★★ |
| F13 | 系統監控 Dashboard | 完整版 | ★★★ |
| F14 | Data Quality Check (NEW) | MVP | ★★★★★ |

v4 變更：新增 F14 Data Quality Check；F6 改用 Apache Airflow；F12 重新定義為 Offline Evaluation。

## 3.2 F1 事件流首頁

目標：30 秒內看完過去 6 小時 AI 圈關鍵事件。

- 過去 6 小時的事件卡片清單（發布 / 情緒翻轉 / KOL）

- 每張卡片：事件類型 icon + 觸發時間 + 一句話摘要 + 關鍵數字

- 自動每 60 秒刷新，可篩選事件類型

## 3.3 F2 預設模型即時看板

- 每個模型卡片：名稱 + 公司 + 當下情緒分數 + 24h 變化箭頭

- 紅綠燈規則：>+30 綠、-30~+30 黃、<-30 紅

- 只計入 Data Quality Score ≥ 60 的高品質貼文

## 3.4 F3 自訂查詢

使用者可以自由選擇查詢的議題與時間範圍。

### 查詢介面

議題選擇

- 快速選擇：6 個預設 AI 模型

- 自訂關鍵字：使用者輸入任意主題

- 組合查詢：多個關鍵字 AND / OR

- 資料源篩選：Reddit only / HackerNews only / 全部

時間範圍選擇

- 快速選擇：過去 24 小時 / 7 天 / 30 天 / 90 天

- 自訂區間：使用者輸入起訖日期

- 即時模式：以當下時間為基準的滾動視窗

## 3.5 F4 決策報告生成

給定查詢條件，產出結構化決策報告。

- 輸入範例：「Claude for coding agent」

- 輸出包含：判斷、信心分數、核心數據、三個風險、替代方案、來源樣本

## 3.6 F5 每日模型快照

每天早上 8:00 自動產出「昨日 AI 圈快照」。

- 昨日討論度冠軍、情緒成長最多、下滑最多

- 昨日最熱貼文、熱門主題、6 模型表現

- LLM 加分版：產出一句「昨日總評」

- 週報 / 月報延伸：每週一早上自動寄送 email

## 3.7 F6 自動化資料 Pipeline (Airflow) [v4 更新]

v4 變更：從 Prefect 改為 Apache Airflow，接軌中大型企業主流調度系統。詳見 ADR-007。

使用 Apache Airflow 2.9+ 管理所有定期排程任務。

主要 DAG 設計

- crawl_reddit_dag：每 15 分鐘 trigger，抓取 8 個 subreddit

- crawl_hackernews_dag：每 15 分鐘 trigger，抓取含模型關鍵字的 story

- data_quality_dag：每 15 分鐘 trigger，跑 DQC 過濾

- ml_pipeline_dag：依賴 DQC，跑情緒分析 + 主題分群

- event_detection_dag：依賴 ML，跑發布 / 翻轉偵測

- daily_snapshot_dag：每天凌晨 1:00，產出每日快照

- weekly_report_dag：每週一早上 8:00，寄送週報 email

基礎設施

- Executor：LocalExecutor（個人專案規模適用）

- Metadata DB：獨立的 PostgreSQL（不與業務 DB 混用）

- Components：webserver + scheduler 雙服務（docker-compose 管理）

- DAG 失敗策略：自動重試 3 次（指數退避），失敗發 Slack 通知

## 3.8 F7 RESTful API

提供 events、models、custom queries、decide、daily snapshots、health 等 endpoints。

## 3.9 F8-F9 兩類事件偵測

| 事件類型 | 週期 | 演算法 |
| --- | --- | --- |
| 發布事件 | 小時級（1 h window） | 多訊號融合（關鍵詞 + 量級 + 多源同步） |
| 情緒翻轉 | 小時級（12 h window） | 滑動視窗梯度（peak → valley 模式） |

## 3.10 F10 LLM 自動報告生成

- 使用 Claude Haiku 4.5（便宜、品質夠）

- JSON schema 嚴格輸出

- 提供原始貼文 ID 引用，可追溯

## 3.11 F11 警示通知

- Email（Resend）：每日快照、週報

- Slack webhook：發布事件、情緒翻轉

- 冷卻規則：發布 5 分鐘、翻轉 15 分鐘

## 3.12 F12 Offline Evaluation 框架 [v4 更新]

v4 變更：原 v3「A/B Test 框架」更名為「Offline Evaluation」，使用業界精確術語。詳見 ADR-008。

為何不是 A/B Test

業界精確定義：A/B Test 指將「真實使用者流量」分流驗證行為差異。Pulse 用標註資料對比兩模型 F1，正確術語是 Offline Evaluation 或 Shadow Testing。

評估設計

- Model A：cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest

- Model B：cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment

- Ground truth：200 筆人工標註資料

- 指標：F1、Precision、Recall、Cohen's Kappa（標註一致性）

- 追蹤：MLflow 紀錄每次評估

- 延伸（v2 規劃）：Shadow Testing — production 同跑兩模型，記錄差異供未來分析

## 3.13 F13 系統監控 Dashboard

- API metrics：QPS、latency、error rate

- Pipeline metrics：DAG 執行時間、成功率

- Business metrics：每日新增貼文、模型情緒、事件數

- Data Quality metrics：每日高品質比例、各 Flag 分布

## 3.14 F14 Data Quality Check (NEW) [v4 新增]

v4 新增功能：5 層過濾器確保 ML pipeline 不被雜訊污染。詳見 ADR-009。

社群論壇原始內容充滿雜訊（bot、刪文、雜訊短句、非英文、行銷 spam）。DQC 在情緒分析前進行品質檢核，每筆貼文計算 quality_score (0-100) 與 quality_flags 標籤。

### 5 層過濾器

Layer 1：基本格式檢核

- 長度 < 20 字元 → 丟棄（'thanks!'、'lol' 無分析價值）

- 純 URL / 純 markdown / 純 emoji → 丟棄

- 含 [deleted] / [removed] 標記 → 丟棄

Layer 2：語言檢測

- 用 lingua-py 判斷語言

- 非英文（v1 範圍）→ 標記不分析

- 偵測 confidence < 0.8 → 標記低品質

Layer 3：垃圾內容偵測

- Bot 帳號偵測（用戶名 pattern: Bot_xxx, xxx_AI, auto_xxx）

- 重複內容偵測（同帳號 24h 內貼 3 次以上相同內容）

- 連結農場（內文 > 70% 是連結）

Layer 4：相關性檢核

- 必須含至少 1 個模型關鍵字

- 關鍵字必須在正文（不能只在 URL 或 code block）

Layer 5：情緒可靠性

- 模型 confidence < 0.5 → 標記不可信、不納入彙總

- 反諷標記偵測（/s、lmao、'oh great another'）→ flag for review

### 分數處理規則

| Quality Score | 處理方式 |
| --- | --- |
| ≥ 60 | 納入情緒彙總、事件偵測、每日快照 |
| 30-59 | 跑分析但不納入彙總（debug 用） |
| < 30 | 丟棄（甚至不寫入 sentiments 表） |

### 資料庫變更

posts 表新增兩個欄位：

- quality_score INT (0-100, nullable)

- quality_flags TEXT[] DEFAULT '{}'

### 預期效益

- 情緒模型 F1 提升 5-10 分（過濾雜訊後）

- 事件偵測 false positive 降低（bot spike 不會誤判為 launch）

- 履歷量化指標：「DQC 後處理量降 30%、信號雜訊比提升 2 倍」

# 4. 技術架構

## 4.1 技術選型 [v4 更新]

| 元件 | 選擇 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 後端 | FastAPI | 輕量、async、自動 OpenAPI |
| 資料庫 | PostgreSQL 16 | 時序查詢、JSONB |
| 排程 (新) | Apache Airflow 2.9+ | 業界主流、中大型企業標準 |
| DQC 語言檢測 (新) | lingua-py | 比 langdetect 準確、支援短文 |
| 情緒模型 | cardiffnlp/twitter-roberta | Twitter 訓練、貼合社群口吻 |
| 主題分群 | BERTopic + MiniLM | 短文好、自動命名 |
| LLM 報告 | Claude Haiku 4.5 | 便宜、品質夠 |
| 實驗追蹤 | MLflow 2.x | 業界標準 |
| 容器化 | Docker Compose | 一致性 |
| 部署 | Railway | 設定最簡 |
| 前端 | Next.js 14 App Router | Server Components |
| UI | shadcn/ui + Tailwind | 客製化彈性 |
| 圖表 | Recharts | React 友善 |
| 監控 | Prometheus + Grafana | 業界標準 |
| CI/CD | GitHub Actions | 免費 |
| Email | Resend | 免費 3000 封/月 |

## 4.2 不採用的技術 [v4 更新]

| 不用 | 理由 |
| --- | --- |
| Prefect (v3 曾選用) | 改用 Airflow 接軌業界主流 |
| Kubernetes | Railway 體驗一樣好、學習曲線陡 |
| Kafka | 流量沒大到要 message queue |
| MongoDB | PostgreSQL 一個就夠 |
| 自訓模型 | 用現成、重點在 MLOps |
| Threads / X 抓取 | 法律風險 + 成本高 |

## 4.3 系統架構圖 [v4 新增]

以下為 Pulse v4 系統架構（採 Mermaid 語法，可於 GitHub README 自動 render）：

實際 Mermaid 程式碼放在 docs/architecture.md，本文件以高層次描述：

資料流（4 層架構）

1. 資料來源層：Reddit API (praw) + HackerNews API (Algolia)

2. 資料管線層（Airflow DAGs）：

- crawl_reddit_dag、crawl_hackernews_dag → 原始貼文進 posts 表

  - data_quality_dag → 跑 5 層 DQC → 更新 quality_score / flags

  - ml_pipeline_dag → 只處理 quality_score ≥ 30 的貼文，跑情緒 + 主題分群

  - event_detection_dag → 跑發布 / 翻轉偵測

  - daily_snapshot_dag → 凌晨產出每日快照

3. 服務層：FastAPI（含情緒模型 inline inference）+ Anthropic API（LLM 報告）

4. 呈現層：Next.js 14 (Server Components) + Slack / Email 通知

側面元件

- MLflow：Offline Evaluation 紀錄

- Prometheus + Grafana：系統監控

- GitHub Actions：CI/CD

## 4.4 資料源

| 資料源 | 工具 | 成本 | 每日量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reddit | praw 官方 API | 免費 | 800-1500 篇 |
| HackerNews | Algolia API | 免費 | 50-200 篇 |

## 4.5 預設監測模型清單

| 模型 | 公司 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| GPT-5 / ChatGPT | OpenAI | 霸主 |
| Claude | Anthropic | 技術派最愛 |
| Gemini | Google | 多模態強 |
| Grok | xAI | 話題王 |
| Llama | Meta | 開源代表 |
| DeepSeek | DeepSeek | 中國攻擊者 |

# 5. 資料模型

## 5.1 核心表清單 [v4 更新]

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| models | 預設監測模型主表 |
| queries | 使用者自訂查詢記錄 |
| posts | 原始貼文 / 留言（v4 加 quality_score, quality_flags） |
| sentiments | 情緒分析結果（支援多模型版本） |
| topics | 主題分群結果（BERTopic） |
| post_topics | 貼文 ↔ 主題 |
| sentiment_hourly | 每小時彙總 |
| sentiment_daily | 每日彙總 |
| events | 事件記錄（發布 + 翻轉） |
| llm_reports | LLM 報告快取 |
| daily_snapshots | 每日快照產出 |
| dq_runs (NEW) | DQC 執行紀錄（給可觀測性用） |
| evaluation_runs (NEW) | Offline Evaluation 結果紀錄 |

v4 變更：posts 加 quality_score / quality_flags 欄位；新增 dq_runs 與 evaluation_runs 兩張可觀測性表。

## 5.2 posts 表新增欄位 [v4 新增]

- quality_score INT NULL — DQC 計算後分數 0-100

- quality_flags TEXT[] DEFAULT '{}' — 觸發的 flag 清單

- dq_processed_at TIMESTAMP NULL — DQC 處理時間

## 5.3 dq_runs 表 [v4 新增]

紀錄每次 DQC 執行的摘要，供監控與調優。

- id, run_id (Airflow DAG run ID)

- posts_processed, posts_passed (score >= 30), posts_high_quality (>= 60)

- flag_distribution JSONB — 各 flag 觸發次數

- avg_processing_ms — 平均處理時間

- created_at

## 5.4 evaluation_runs 表 [v4 新增]

Offline Evaluation 執行結果。

- id, model_version, evaluation_set_id

- f1, precision, recall, accuracy

- confusion_matrix JSONB

- mlflow_run_id, created_at

## 5.5 自訂查詢的資料設計

A. 議題彈性

- posts 表的 custom_keywords[] 欄位 + content 全文搜尋

- 熱門查詢進背景排程，定期更新

B. 時間範圍彈性

- >30 天用 daily 彙總，<24h 用 hourly 彙總

- >90 天即時跑，告知預估等待時間

## 5.6 資料流（高層次）

- 外部 API（Reddit / HN）

- → Airflow crawl_*_dag 抓取原始資料

- → data_quality_dag 跑 DQC，更新 quality_score

- → ml_pipeline_dag 對 score>=30 的貼文跑情緒 + 主題

- → event_detection_dag 跑事件偵測

- → daily_snapshot_dag 凌晨產出快照

- → FastAPI 暴露查詢端點

- → Next.js 前端 / Slack / Email

# 6. 評估與驗收（預期效益）

## 6.1 系統指標

效能

- API P95 latency < 500ms

- Airflow DAG 每 15 分鐘批次 < 5 分鐘完成

- 自訂查詢回應時間 < 10 秒（含 LLM 報告）

- 每日快照頁面載入 < 1 秒

- Uptime > 99%

資料

- 每日資料量 ≥ 1000 篇（DQC 過濾前）

- 高品質比例 ≥ 60%（DQC 後 score >= 60）

- 去重率 < 5%

## 6.2 ML 指標 [v4 更新]

情緒模型（Offline Evaluation）

- 人工標註 200 筆當 ground truth

- F1 > 0.80（v4 提高目標，因為 DQC 加持）

- Cohen's Kappa > 0.7（自己標註的一致性）

- 兩模型對比有統計顯著差異（McNemar's test p < 0.05）

DQC 評估 [v4 新增]

- Bot 偵測 precision > 90%（不誤殺真人）

- 語言檢測 accuracy > 95%

- 整體 false discard rate < 5%（誤丟好資料的比例）

事件偵測

| 事件類型 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- |
| 發布事件 | > 85% (v4 提高) | > 90% |
| 翻轉偵測 | > 80% (v4 提高) | > 60% |

## 6.3 預期效益（對個人使用者）

省時間

- 每天節省 30-45 分鐘追動態時間

- 每次技術選型決策從 30-60 分鐘縮短到 2 分鐘

- 學習資源評估從幾天縮短到幾分鐘

做更好的決策

- 選技術 / 選工具有量化依據，不靠感覺

- 跟上趨勢但不過度焦慮

- 從負評找機會，發現 side project 靈感

產出更多內容

- 每週寫作素材自動進來

- 團隊內提供量化建議

## 6.4 預期效益（對組織與社群）

對組織（Xchange）

- 可被持續展示與引用的 data project demo

- 完整 MLOps 端到端範例（含業界標準 Airflow）

- 後續類似專案的參考架構

對技術社群

- 公開 API + GitHub repo

- 至少 3 篇技術 blog 分享踩坑經驗

- 為 AI 圈補上「個人化情報」基礎建設

## 6.5 驗收標準 [v4 更新]

MVP 驗收（Week 1-9）

- F1-F7 全部上線（含每日快照、Airflow pipeline、DQC）

- 公開網址可訪問

- 連續 7 天系統穩定運行

- DQC 每日跑、能看到 dq_runs 紀錄

- Airflow webserver UI 可訪問、DAG 執行歷史完整

完整版驗收（Week 10-14）

- F8-F14 全部上線

- 至少偵測到 3 個歷史事件（回放測試）

- Grafana 監控完整（含 DQC 指標）

- Offline Evaluation 跑完，MLflow 有完整紀錄

- 每週 email 週報能自動寄出

- 至少 3 篇技術 blog

- README + 架構圖 + 5 分鐘 demo 影片

## 6.6 預算 [v4 更新]

| 項目 | 月費（USD） | 備註 |
| --- | --- | --- |
| Railway | $10 | Pro plan（Airflow 多服務） |
| Anthropic API | $20 | LLM 報告 |
| Domain（選配） | $1 | $12/year |
| 合計 | $31 |  |

v4 變更：Railway 從 $5 升到 $10，因為 Airflow 需要多服務（webserver + scheduler + metadata DB）。

# 7. 時程安排 [v4 更新：14 週]

v4 時程變更：12 週 → 14 週。新增 1 週 DQC 開發 + 1 週 Airflow 學習與環境設定。

## 7.1 14 週路線圖

| 週 | 主軸 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 環境 + Reddit API + Next.js 雛形 | 能抓 Reddit、Next.js 首頁框架 |
| 2 | HN 整合 + 多模型抓取 | 預設 6 模型每日 ~1000 篇 |
| 3 | DQC 設計 + 實作 (新) | 5 層過濾器上線、posts 加品質欄位 |
| 4 | 情緒分析 + FastAPI | Dashboard 顯示真實情緒（只計入高品質） |
| 5 | Airflow 學習 + 環境設定 (新) | Docker Compose 加 Airflow、第一個 DAG 跑通 |
| 6 | Airflow DAG 完整化 | 6+ DAGs 上線、24/7 自動跑 |
| 7 | 事件偵測 + 每日快照 (核心) | 兩類事件 + 每日快照上線 |
| 8 | 自訂查詢 + LLM 報告 | F3、F4 完整可用 |
| 9 | MVP 部署到 Railway | 公開網址可訪問（含 Airflow UI） |
| 10 | CI/CD + Docker 強化 | PR 自動驗證、自動部署 |
| 11 | Prometheus + Grafana | 完整可觀測性（含 DQC、Airflow 指標） |
| 12 | Offline Evaluation + UI 打磨 + 週報 | MLflow 有資料、UI 完整、週報能寄出 |
| 13 | 文件 + 3 篇 blog | README、ADR、技術文 |
| 14 | Demo 影片 + 收尾 | 完整作品 |

## 7.2 各階段重點 [v4 更新]

Phase 1：基礎建設（Week 1-4）

Reddit + HN 兩個資料源 → DQC 過濾 → 情緒分析。完成後可看到「即時 6 模型情緒（高品質資料）」demo。

Phase 2：自動化與核心功能（Week 5-8）

Airflow 取代手動執行，6+ DAGs 24/7 跑。事件偵測讓系統升級成「情報秘書」。LLM 報告 + 自訂查詢讓使用者能自由探索。

Phase 3：上線與監控（Week 9-11）

Railway 部署、CI/CD、Prometheus + Grafana 完整可觀測性。

Phase 4：打磨與發表（Week 12-14）

Offline Evaluation 用 MLflow 紀錄、週報 email、UI 打磨、文件與 blog。

## 7.3 風險與調整機制 [v4 更新]

| 風險 | 機率 | 應對 |
| --- | --- | --- |
| Reddit rate limit | 低 | 限速 + cache |
| 情緒模型準確度低 | 中 | DQC 加 Offline Eval、人工標註校正 |
| 事件偵測誤報率高 | 中 | 多訊號融合、保守閾值、DQC 過濾 |
| LLM API 成本失控 | 低 | Rate limit + cache + 月預算上限 |
| Airflow 學習超時 (v4 新) | 中 | Week 5 跑不完先用 cron 暫代、Week 6 補 |
| DQC 過於激進誤殺資料 (v4 新) | 中 | 保留 quality_score 30-59 區間做為復原緩衝 |
| 14 週做不完 | 中 | 嚴格里程碑、超時就砍 |

砍功能優先順序（時程嚴重落後時）

- 砍 Offline Evaluation 第二個模型

- 砍翻轉偵測（保留發布偵測）

- 砍週報 email

- 砍 DQC 第 5 層（反諷偵測）

絕對不能砍：F1-F7（MVP）、F8 發布偵測、F14 DQC（核心過濾）、Airflow（v4 已是主架構）、Prometheus 監控。

## 7.4 進度回報節奏

- 每週：簡短 status update

- 每三週：完整 demo 一次

- 每月：時程 review + 調整

# 附錄 A：v3 → v4 變更紀錄

## Mentor Review 採納情況

| 建議 | 採納 | 對應改動 |
| --- | --- | --- |
| #1 Data Quality Check | ✅ 完整採納 | 新增 F14、ADR-009、posts 加品質欄位、dq_runs 表 |
| #2 系統架構圖 | ✅ 完整採納 | 新增 docs/architecture.md（Mermaid） |
| #3 A/B Test → Offline Eval | ✅ 完整採納 | F12 更名、ADR-008、evaluation_runs 表 |
| #4 Airflow 取代 Prefect | ✅ 完整採納 | F6 改寫、ADR-007、docker-compose 加 Airflow services |

## 章節變更摘要

- 封面：版本 v3.0 → v4.0

- 第 3 章：F1-F13 編號不變、新增 F14 DQC、F6 改用 Airflow、F12 改名

- 第 4 章：技術選型 Prefect → Airflow、加 lingua-py

- 第 5 章：posts 加品質欄位、新增 dq_runs / evaluation_runs

- 第 6 章：ML 指標 F1 目標從 0.75 提高到 0.80（DQC 加持）

- 第 7 章：12 週 → 14 週，新增 Week 3 (DQC)、Week 5 (Airflow)

- 預算：$26 → $31（Airflow 多服務）

## 新增的 ADR

- ADR-007：為何從 Prefect 改用 Airflow（採納 Mentor #4）

- ADR-008：Offline Evaluation Strategy（採納 Mentor #3）

- ADR-009：Data Quality Check 設計（採納 Mentor #1）

## 感謝

本版本所有改動均來自 Mentor Review 建議。完整 mentor 回信草稿見 docs/MENTOR_REPLY.md。